Проектная деятельность

Теория к практическим занятиям 1–6 и лекциям 2–3

Подробный разбор вопросов бланков и лекций · группа ЭФБО-09-25, команда AGT

Для каждого вопроса из бланков указано: смысл — что на самом деле спрашивают; как ответить — порядок действий; ошибка — за что снимают баллы; пример — ответ для нашего проекта «Сервис разовых задач». Лекции стоят рядом с практиками, к которым относятся: лекция 2 — после ПЗ 2 (нужна для НФТ в ПЗ 3), лекция 3 — после ПЗ 6 (нужна для ПЗ 7–9).

# ПЗ 1. Выбор темы и команда

Результат занятия: выбранная тема с обоснованием, ответы на три стартовых вопроса, распределение ролей. Тема — не то, что «интересно», а то, что можно сделать и проверить за семестр.

## 1.1. Критерии сравнения вариантов темы

Команда предлагает минимум три идеи и заполняет для каждой одни и те же строки. Если у всех вариантов строки одинаковые, сравнения не было — выбор сделали заранее.

### Кто страдает от проблемы?

Смысл. Есть ли у проблемы конкретный носитель — люди, которым сейчас плохо без продукта.

Как ответить. Назвать группу людей и ситуацию, в которой им плохо. Добавить, откуда известно: свой опыт, разговоры, отзывы.

Ошибка. «Всем людям», «студентам» без ситуации. Проблему придумали под решение.

Пример из проекта. Частное лицо, которому нужно разово собрать мебель или сделать лендинг: непонятно, кому доверить, знакомые не помогают, сервисы берут плату с исполнителя за отклик.

### Кто заказчик?

Смысл. Кто примет результат и для кого делается отчёт. Без заказчика нет критерия «сделано».

Как ответить. Назвать роль с понятными рамками: кто это, чего хочет, что получит в конце семестра.

Ошибка. Конкретная организация, которой на деле нет; «мы сами себе заказчик».

Пример из проекта. Владелец продукта — инвестор или компания, рассматривающие запуск сервиса разовых задач для частных лиц в России. Получает работающий MVP и отчёт о тестировании.

### Реально ли сделать за семестр и почему?

Смысл. Оценка объёма против времени и навыков команды.

Как ответить. Перечислить, что нужно сделать, и что умеет команда. Если не влезает — урезать до MVP и записать, что уходит «после семестра».

Ошибка. «Да, успеем» без доводов; в объём входят платежи, мобильные приложения и интеграции с госсервисами.

Пример из проекта. Да, если ограничиться веб-версией без платежей: публикация, отклики, модерация, отзывы, письма. Платежи, SMS, ФНС — после семестра.

### Чем мерить успех?

Смысл. По какому числу через семестр будет видно, что продукт работает.

Как ответить. Назвать 1–3 измеримых признака: время, доля, количество, ноль ошибок на N случаях.

Ошибка. «Пользователям понравится», «удобный интерфейс».

Пример из проекта. Публикация задачи — не более 3 экранов и 3 минут; 0 пропусков откликов без навыка на 20 негативных случаях; все Use Case проходят на тестовых аккаунтах.

### Что может помешать?

Смысл. Риски: что сорвёт проект и что с этим делать.

Как ответить. Записать 2–4 риска и для каждого — действие: обойти, уменьшить, принять.

Ошибка. Риски общими словами («не успеем») без действия.

Пример из проекта. Нет реальных пользователей → команда тестирует сама в ролях; неизвестна нагрузка N → НФТ с пометкой «не установлено», вопрос владельцу.

## 1.2. Стартовые ответы

### Что делаем?

Смысл. Тип продукта и его главная функция одной фразой.

Как ответить. Формула: «[тип продукта], который [главное действие] для [кого]».

Ошибка. «Полезная платформа», «экосистема».

Пример из проекта. Веб-сервис, где частные лица публикуют разовые задачи и выбирают исполнителя из бесплатных откликов.

### Для кого?

Смысл. Конкретные пользователи, по которым будут проверять продукт.

Как ответить. Перечислить роли и рамки: возраст, география, ситуация.

Ошибка. «Для всех», «для молодёжи».

Пример из проекта. Заказчики — частные лица в любом городе России; исполнители — частные лица от 18 лет; модератор сервиса.

### Когда конец?

Смысл. Признак, по которому любой поймёт, что работа сделана.

Как ответить. Записать проверяемое событие: что должно пройти и кем проверено.

Ошибка. «Когда будет готово к запуску».

Пример из проекта. MVP развёрнут; на тестовых аккаунтах пройдены UC1–UC9 от публикации задачи до отзывов обеих сторон.

## 1.3. Роли

### Кто за что отвечает и что сдаёт каждую неделю?

Смысл. Роль — это ответственность и результат, а не должность.

Как ответить. Для каждой роли: зона ответственности + еженедельный артефакт (документ, макет, код, отчёт о тестах).

Ошибка. Роли «аналитик», «разработчик» без результата; один человек «отвечает за всё».

### Есть ли работа без хозяина?

Смысл. Проверка полноты распределения.

Как ответить. Пройти по списку работ: требования, дизайн, тексты, фронтенд, бэкенд, база, тестирование, развёртывание, интервью, отчёт. У каждой должен быть ответственный.

Ошибка. Забыты тексты интерфейса, тестирование, развёртывание, интервью.

# ПЗ 2. Видение продукта

Результат занятия: документ «Видение продукта»: формулировка видения, аналоги, участники, цели, границы MVP, вопросы для интервью. Видение — ориентир: спор «делать ли функцию» решают вопросом «приближает ли она к видению?».

## 2.1. Формулировка видения

Шаблон Джеффри Мура: «Для [кого], которые [потребность], [продукт] — это [категория], который [ключевая выгода]. В отличие от [альтернативы], наш продукт [отличие]».

| Часть | Вопрос | Ответ для проекта |
| --- | --- | --- |
| Для кого | Кто целевой пользователь? | Частные лица в любом городе России |
| Потребность | Что у них не получается сейчас? | Быстро и надёжно найти исполнителя на разовую задачу |
| Продукт и категория | Что это такое? | Веб-сервис разовых задач |
| Выгода | Что человек получит? | Бесплатные отклики, выбор по отзывам и подтверждённому навыку |
| Альтернатива | Как решают сейчас? | Kwork, Профи.ру, знакомые, чаты района |
| Отличие | Почему выберут нас? | Отклик бесплатный; мелкие, профессиональные и IT-задачи в одном месте; навык проверен модератором |

## 2.2. Аналоги

### Кто решает ту же задачу тем же способом? (прямой аналог)

Смысл. Прямые конкуренты: те же люди, та же задача, тот же тип продукта.

Как ответить. Минимум два. Для каждого — кто пользуется, как устроено, сколько стоит, сильные и слабые стороны.

Пример из проекта. Профи.ру, Авито Услуги.

### Кто решает ту же нужду иначе? (косвенный аналог)

Смысл. Другой способ или другая аудитория при той же потребности.

Как ответить. Минимум один. Объяснить, чем способ отличается.

Пример из проекта. Kwork — только удалённый фриланс; чаты района — без отзывов и проверки.

### У кого берём идею? (референс)

Смысл. Не конкурент, но есть удачное решение, которое переносим.

Как ответить. Назвать решение и куда его переносим. В таблицу сравнения референс не идёт.

Пример из проекта. Отзывы и оценки обеих сторон, как на маркетплейсах.

### Как решают сейчас без программы? (текущий способ)

Смысл. Главный конкурент — привычка. Строка обязательна.

Как ответить. Описать путь человека сегодня и где он «болит».

Пример из проекта. Спросить знакомых, объявление в подъезде: долго, никаких гарантий и отзывов.

### По каким критериям сравниваем?

Смысл. Признаки, по которым видно отличие продукта.

Как ответить. Каждый критерий — проверяемый факт: «платный ли отклик», «сколько шагов до публикации», «проверяется ли навык». Значения помечать «проверено» или «по описанию».

Ошибка. «Удобство», «дизайн», «качество» — нельзя проверить.

## 2.3. Участники

| Роль | Вопрос для поиска | Наш проект |
| --- | --- | --- |
| Основной пользователь | Ради кого делаем продукт? | Заказчик задачи |
| Вторичный пользователь | Кто ещё работает с продуктом? | Исполнитель, модератор |
| Заказчик проекта | Кто принимает результат? | Владелец продукта (инвестор или компания) |
| Заинтересованная сторона | Что сломается, если про неё забыть? | Команда-тестировщик; закон о персональных данных (адрес скрыт) |

## 2.4. Цели продукта

### Что изменится у человека?

Смысл. Цель описывает эффект для пользователя или владельца, а не функцию.

Как ответить. Формула: «[кто] сможет [что] за [сколько]» или «[нежелательное] не происходит [мера]».

Ошибка. «Реализовать фильтры» — это функция; «сделать удобный сервис» — не проверить.

Пример из проекта. Заказчик публикует задачу не более чем за 3 экрана и 3 минуты.

### Как проверить цель числом?

Смысл. У каждой цели есть способ проверки и порог.

Как ответить. Указать метрику, порог и способ: замер времени, тест на N случаях, отчёт по журналу.

Пример из проекта. Отклик без подтверждённого навыка отклоняется: 0 пропусков на 20 негативных случаях.

## 2.5. Границы продукта

### Что входит в продукт (MVP)?

Смысл. Объём, который сдаётся в конце семестра.

Как ответить. Списком с количеством: сколько групп задач, какие роли, какие уведомления, какие платформы.

Пример из проекта. Три группы задач, бесплатные отклики (10 в сутки), модерация задач и навыков, отзывы, письма через почтовый сервис, веб-версия.

### Что не входит?

Смысл. Явный список того, что не делаем, — защита от расползания объёма.

Как ответить. Писать с пометкой «после семестра» или «не входит в продукт».

Пример из проекта. Платежи и резерв оплаты, SMS, ФНС, мобильные приложения, компании и ИП как заказчики.

## 2.6. Вопросы пользователю

### Как сформулировать вопрос для интервью?

Смысл. Проверить предположение фактами из прошлого, а не мнением о будущем.

Как ответить. Каждый вопрос привязать к одному предположению. Спрашивать «как было в последний раз», «сколько времени заняло», «что раздражало».

Ошибка. «Пользовались бы вы нашим сервисом?», «Нужна ли функция X?» — на такие вопросы отвечают «да» из вежливости.

Пример из проекта. Предположение «исполнителей отпугивает плата за отклик» → «Когда вы последний раз откликались на заказ? Сколько это стоило?»

# Лекция 2. Архитектурные характеристики качества

Главная мысль: функции говорят, что система делает; архитектуру определяют атрибуты качества — насколько хорошо она это делает — и ограничения. Две системы с одинаковыми функциями могут иметь совершенно разную архитектуру.

## Л2.1. Атрибут качества и ограничение

| Понятие | Что это | Пример |
| --- | --- | --- |
| Функция | Что система делает | Опубликовать задачу, откликнуться |
| Атрибут качества | Свойство системы, которое улучшают архитектурным решением | Лента открывается за 2 с; адрес видят только двое |
| Ограничение | Задано извне; его не улучшают, а соблюдают | Срок — семестр; закон о персональных данных; бюджет; обязательная технология |

### Как отличить атрибут от ограничения?

Как ответить. Спросить: «Можем ли мы выбрать, насколько хорошо это сделать?» Да — атрибут. Нет, это условие игры — ограничение.

## Л2.2. Пять атрибутов (определения учить дословно)

| Атрибут | Определение | Как меряют |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Скорость обработки запросов и время отклика | p95 времени ответа, запросов в секунду |
| Масштабируемость | Способность держать растущую нагрузку за счёт новых ресурсов | Как меняется время ответа при росте пользователей |
| Надёжность | Способность работать верно и восстанавливаться после отказа | MTBF, MTTR, доля ошибок |
| Доступность | Доля времени, когда система готова отвечать | Процент за месяц, минуты простоя |
| Сопровождаемость | Лёгкость изменений и поддержки | Сколько модулей и часов затрагивает типовое изменение |

В ГОСТ английское availability переводят как «готовность», а словом «доступность» называют удобство для людей с разными возможностями. В курсе «доступность» = availability.

## Л2.3. Масштабирование

| Вид | Как | Плюс | Минус |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальное | Одна машина мощнее | Просто, код не меняется | Есть потолок; одна точка отказа |
| Горизонтальное | Больше одинаковых узлов | Рост дальше, отказ узла не роняет всё | Сложнее; узел не должен хранить состояние пользователя |

## Л2.4. Производительность

- Время отклика — сколько ждёт пользователь. Пропускная способность — сколько запросов в секунду выдерживает система.

- Перцентиль, а не среднее. p95 ≤ 2 с — 95 запросов из 100 быстрее 2 с. Среднее прячет медленные запросы: 99 быстрых и один на 30 с дают «хорошее» среднее.

- Число без условий ничего не значит: указывают нагрузку (сколько пользователей), операцию (какой запрос) и период.

## Л2.5. Надёжность и доступность

- MTBF — среднее время между отказами. MTTR — среднее время восстановления.

- Резервная копия, из которой ни разу не восстанавливались, — не мера надёжности.

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

| Доступность | Простой в месяц (30 дней) |
| --- | --- |
| 99% | ≈ 7,2 ч |
| 99,5% | ≈ 3,6 ч |
| 99,9% | ≈ 43 мин |
| 99,99% | ≈ 4 мин |

- Быстро чинить (уменьшать MTTR) обычно дешевле, чем реже ломаться.

- Зависимости перемножаются: сервер 99,9% × база 99,9% × почта 99,5% ≈ 99,3%.

- Доступность считают по времени или по доле успешных запросов; пользователь чувствует второе.

## Л2.6. SLI, SLO, бюджет ошибок

- SLI (индикатор) — что меряем: доля успешных запросов, p95.

- SLO (цель) — какое значение хотим: 99,5% за месяц.

- Бюджет ошибок = 1 − SLO. Пока бюджет есть, команда выпускает новые функции; кончился — чинит надёжность.

## Л2.7. Проверяемое требование

### Как сделать НФТ проверяемым?

Как ответить. Два вида: числом (метрика + порог + условия) или правилом (что разрешено, что нет и что происходит при нарушении). Если числа нет — «не установлено, уточнить у заказчика».

Ошибка. «Система должна быть быстрой и надёжной»; придуманное число (придуманное хуже пустого).

Пример из проекта. «Лента при N одновременных пользователях: p95 ≤ 2 с, ошибок ≤ 1%» (N не установлено); «точный адрес видят только автор и выбранный исполнитель».

### Тест на проверяемость

Как ответить. Спросить: «Как тестировщик докажет, что требование выполнено?» Если ответа нет — требование не проверяемо.

## Л2.8. Сценарий атрибута качества

| Часть | Вопрос | Пример: скрытый адрес |
| --- | --- | --- |
| Источник | Кто вызвал событие? | Пользователь, не автор и не выбранный исполнитель |
| Стимул | Что случилось? | Запрашивает задачу, чтобы узнать адрес |
| Среда | При каких условиях? | Обычная работа |
| Артефакт | Какая часть системы? | Данные задачи |
| Отклик | Что делает система? | Возвращает задачу без точного адреса |
| Мера отклика | Как проверяем? | Адрес не возвращается ни в одном тестовом запросе |

Полные сценарии пишут для 2–3 главных атрибутов; для остальных хватает коротких требований.

## Л2.9. Тактики и их цена

| Атрибут | Тактики | Цена |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Кэш, индексы, асинхронная обработка | Кэш отдаёт устаревшие данные; индексы замедляют запись |
| Надёжность и доступность | Тайм-аут, повтор с паузой, circuit breaker (перестать звать упавший сервис), bulkhead (изоляция частей), резервирование | Повтор может дать дубль; резерв стоит денег |
| Сопровождаемость | Высокая связность модуля, слабая зависимость между модулями, настройки в данных, а не в коде | Больше проектирования заранее |

Цель — не «идеальная», а «наименее плохая» архитектура под свои требования, с записанной ценой каждого решения. Микросервисы для MVP — лишняя сложность.

### Как оценить сопровождаемость заранее?

Как ответить. Сценарный способ: описать 2–3 типовых изменения и посчитать, сколько модулей они затрагивают и сколько времени займут (используется на ПЗ 6).

Типичные ошибки: «миллион пользователей» для сервиса на 300 человек; среднее вместо перцентиля; 99,999% без понимания цены; стек выбран раньше требований; число придумано.

# ПЗ 3. Use Case и требования

Результат занятия: документ «Сценарии использования»: акторы, перечень Use Case, матрица, описания ключевых Use Case с отклонениями, экраны, ФТ и НФТ, сверка с видением.

## 3.1. Поиск акторов

### Кто работает с системой?

Смысл. Люди-акторы — роли, которые сами что-то делают в системе.

Как ответить. Взять участников видения и оставить тех, кто совершает действия. Для каждого записать цель.

Ошибка. Конкретные люди («Иван») вместо ролей; владелец продукта, который с системой не работает.

Пример из проекта. Заказчик задачи, исполнитель, модератор.

### С какими внешними системами она обменивается данными?

Смысл. Внешние системы тоже акторы. Для них пишут не цель, а сервис, который они дают.

Как ответить. Пройти по уведомлениям, входу, оплате, источникам данных.

Пример из проекта. Почтовый сервис — доставляет письма.

### Кто только получает уведомления или отчёты?

Смысл. Это не акторы: они не совершают действий в системе.

Как ответить. Записать отдельно как заинтересованных лиц.

Пример из проекта. Владелец продукта получает отчёт о тестировании — не актор.

### Основной или вспомогательный актор?

Смысл. Основной — ради чьей цели идёт сценарий. Вспомогательный — к кому система обращается сама.

Как ответить. В каждом Use Case один основной актор. Вторичный пользователь в своём сценарии — основной актор.

Пример из проекта. В UC6 «Выбрать исполнителя» основной — заказчик, вспомогательный — почтовый сервис.

## 3.2. Поиск Use Case

### Какую цель приходит достичь каждый актор?

Смысл. Use Case — цель, а не функция или кнопка.

Как ответить. Название — глагол + объект. Тест «одного присеста»: цель достигается за один заход, после неё человек доволен.

Ошибка. Слишком мелко: «Нажать кнопку», «Ввести пароль». Слишком крупно: «Управлять задачами». Вход и регистрация — обычно предусловие, а не Use Case.

Пример из проекта. UC1 Опубликовать задачу; UC5 Откликнуться на задачу; UC6 Выбрать исполнителя; UC8 Принять работу и оценить исполнителя.

### Заполнена ли матрица «актор × Use Case»?

Смысл. Проверка, что у каждого Use Case есть хозяин.

Как ответить. Отметки: «О» — основной актор, «У» — участвует. В каждом столбце ровно одна «О»; у каждого актора есть отметка.

## 3.3. Описание Use Case — поле за полем

| Поле | Вопрос, на который отвечает | Пример (UC1) |
| --- | --- | --- |
| Основной актор | Чья цель? | Заказчик задачи |
| Заинтересованные стороны | Кому ещё важен результат и что именно? | Исполнителю — понятное описание; модератору — всё для проверки |
| Предусловие | Что верно до начала? | Заказчик вошёл; группы и категории заведены |
| Триггер | Что запускает сценарий? | Заказчику нужно разово выполнить задачу |
| Основной сценарий | Как идёт успешный путь? (3–9 шагов) | Выбирает группу → система показывает рамки → описывает задачу → … |
| Постусловие | Что верно после успеха? | Задача сохранена со статусом «на модерации» |
| Гарантия | Что верно даже при неудаче? | В ленту не попадает задача без проверки |

Правила шагов: в каждом шаге понятно, кто действует (актор или система); одно действие на шаг; нет кнопок, экранов и технологий — «отправляет отклик», а не «нажимает "Откликнуться"».

## 3.4. Отклонения — вопросы «что если»

- Данные неверны? — бюджет вне рамок группы (UC1, 5а).

- Нет прав? — отклик без подтверждённого навыка (UC5, 6а).

- Внешняя система не отвечает? — почтовый сервис недоступен (НФТ 6).

- Данных нет? — по условиям поиска нет задач (UC5, 2а).

- Человек бросил на середине? — заказчик прервал до отправки (UC1, 6а).

- Кто-то успел раньше? — заказчик уже выбрал другого (UC5, 7а).

У каждого отклонения: номер по шагу (5а), условие, реакция системы, итог — возврат к шагу N или прекращение. Минимум два на ключевой Use Case.

## 3.5. Экраны (пользовательский сценарий)

### Каждое ли действие человека происходит на каком-то экране?

Смысл. Связка Use Case и интерфейса.

Как ответить. 4–6 экранов со стрелками переходов; для каждого — что видно и куда ведут действия. Отдельно: на каком экране показывается каждое отклонение.

## 3.6. Требования

### Что система делает? (ФТ)

Смысл. Функциональные требования выводятся из шагов «Система …» в Use Case.

Как ответить. Формула: «Система должна [действие] [условие]».

Пример из проекта. Система проверяет, что срок и бюджет укладываются в рамки группы.

### Насколько хорошо? (НФТ)

Смысл. Нефункциональные требования — качество: скорость, доступность, безопасность, удобство.

Как ответить. Минимум три. Каждое проверяемо: метрика + порог + условия, или правило с проверкой. Тест: «как тестировщик докажет, что требование выполнено?»

Ошибка. «Быстро», «надёжно», «безопасно»; придуманные числа. Если значения нет — «не установлено, уточнить у владельца».

Пример из проекта. НФТ 2: точный адрес видят только автор и выбранный исполнитель. НФТ 5: лента при N пользователях — p95 ≤ 2 с, ошибок ≤ 1% (N не установлено).

### Как записать сценарий атрибута качества?

Смысл. Шесть частей делают НФТ проверяемым.

Как ответить. Источник → стимул → среда → артефакт → отклик → мера.

Пример из проекта. Исполнитель без навыка (источник) отправляет отклик на задачу Б (стимул) при обычной работе (среда); приём откликов (артефакт) отклоняет его (отклик); 0 пропусков на 20 случаях (мера).

## 3.7. Сверка с видением

- Каждый Use Case входит в «входит».

- Ни один не относится к «не входит».

- Каждая ключевая ценность реализована Use Case.

- Каждая цель продукта связана с Use Case.

- В шагах нет интерфейса и технологий.

# ПЗ 4. Контекстная диаграмма C4

Результат занятия: документ «Контекст системы»: назначение системы, люди, внешние системы, связи, диаграмма с легендой, «что не показано», сверка, проверка читаемости. Читатель — любой человек, даже не технарь.

Модель C4 — четыре уровня приближения: контекст (система в окружении) → контейнеры (из каких приложений и хранилищ) → компоненты (из каких частей одно приложение) → код.

## 4.1. Система, люди и внешние системы

### Что делает система и для кого? (назначение)

Смысл. Описание единственного прямоугольника системы — 1–2 предложения.

Как ответить. Кто пользуется + что получает. Без технологий и без того, что не входит.

Ошибка. Слова «оплата», «платёж», если платежей нет, — читатель решит, что сервис принимает деньги.

### Кто из людей работает с системой?

Смысл. Те же роли, что акторы-люди в ПЗ 3.

Как ответить. Для каждого: название роли, [Человек], описание «кто это и зачем ему система», Use Case.

### Пять вопросов поиска внешних систем

| Вопрос | Что проверяем | Ответ для проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. Откуда данные, которые не вводит пользователь? | Справочники, адреса, карты, курсы | Таких нет: категории и города заводит команда |
| 2. Как пользователь входит? | Своя учётная запись или чужой сервис входа | Email и пароль сервиса; Госуслуги/VK ID не используются |
| 3. Как доставляются уведомления? | Почта, SMS, push, мессенджеры | Письма через почтовый сервис |
| 4. Куда система передаёт данные? | Отчёты, налоговая, аналитика | Только в почтовый сервис |
| 5. Кто принимает оплату? | Платёжный сервис, если оплата входит | Оплата не входит в MVP |

Внешняя система — та, за которую отвечает не наша команда. Своя база данных или хранилище в облаке — не внешняя: это часть системы (ПЗ 5).

## 4.2. Связи

### Как подписать связь?

Смысл. Подпись говорит, что делает источник, и читается вместе с направлением стрелки.

Как ответить. Стрелка одна, от того, кто начинает. Подпись — глагол; несколько Use Case одного человека — в одну подпись; номер связи в начале.

Ошибка. «Использует», «данные», «API», двусторонние стрелки, технологии в подписи.

Пример из проекта. 1. Публикует задачи, выбирает исполнителя, принимает работу и оценивает исполнителя.

## 4.3. Диаграмма, легенда, «что не показано»

- Название — тип диаграммы и система: «Контекстная диаграмма: сервис разовых задач (MVP)».

- Легенда — что значит каждый цвет и форма, как читать стрелку, расшифровка сокращений.

- Что не показано — владелец продукта, функции вне MVP, части системы, технологии — с причиной.

## 4.4. Сверка

- Люди совпадают с акторами-людьми ПЗ 3.

- Внешние системы совпадают с акторами-системами.

- Каждый Use Case отражён в подписи хотя бы одной связи.

- Нет ничего из «не входит».

- Внутри системы ничего не нарисовано, технологий нет.

- У элементов тип и описание, у стрелок подписи, у диаграммы название и легенда.

## 4.5. Проверка читаемости (соседняя команда)

| Вопрос читателю | Что показывает ответ |
| --- | --- |
| Что делает система? | Понятно ли назначение |
| Кто ей пользуется и зачем? | Понятны ли роли и их описания |
| С какими внешними системами связана, что получает и передаёт? | Понятны ли связи и подписи |
| Что осталось непонятным? | Что поправить: описание, подпись, легенду |

Авторы после проверки отмечают, совпал ли ответ с замыслом, и что исправили. Если вопрос про то, что сознательно не показано, — диаграмму не меняют, а проверяют перечень «что не показано».

# ПЗ 5. Диаграмма контейнеров C4

Результат занятия: документ «Контейнеры системы»: окружение с контекста, контейнеры, связи с технологиями, связь НФТ с контейнерами, диаграмма, «что не показано», сверка, проверка прохождением Use Case. Читатель — технический специалист.

Контейнер — приложение или хранилище данных, которое должно работать, чтобы работала система.

## 5.1. Четыре вопроса поиска контейнеров

### 1. Через что работает с системой каждый человек?

Смысл. Приложения пользователей.

Как ответить. Для каждой роли — какое приложение: сайт, мобильное приложение, панель администратора, бот. Одно приложение может обслуживать несколько ролей.

Пример из проекта. Заказчик и исполнитель — один сайт (человек бывает в обеих ролях); модератор — отдельная панель.

### 2. Что принимает запросы, проверяет права и выполняет правила?

Смысл. Серверное приложение — место, где живут правила продукта.

Как ответить. Перечислить правила, которые оно выполняет: права, рамки, лимиты, скрытие данных.

Пример из проекта. Серверное приложение: роли и права, рамки групп, навык для Б и В, лимит 10 откликов, скрытие адреса.

### 3. Где хранятся данные, которые переживут закрытие приложения?

Смысл. Хранилища.

Как ответить. Разделить по виду данных: структурированные — в базу, файлы — в файловое хранилище.

Пример из проекта. База данных задач и пользователей (PostgreSQL); хранилище файлов (S3-совместимое) для фото и документов.

### 4. Есть ли работа без действия человека? Кто её выполняет?

Смысл. Фоновые задачи, рассылки, повторы.

Как ответить. Если выполняется внутри серверного приложения по расписанию — отдельного контейнера нет. Если отдельной программой — это контейнер.

Пример из проекта. Повтор неотправленных писем — задача по расписанию внутри серверного приложения.

## 5.2. Что контейнером не является

| Объект | Где его место |
| --- | --- |
| Серверы, компьютеры, Docker, облачная площадка | Узлы развёртывания (диаграмма развёртывания) |
| Балансировщик, несколько копий приложения | Развёртывание; приложение рисуют один раз |
| Модули внутри приложения | Компоненты (ПЗ 6) |
| Таблицы базы | Модель данных (ПЗ 7) |
| Чужой сервис (почта, SMS) | Внешняя система |

## 5.3. Технологии и связи

- В контейнере три строки: название, [Контейнер: технология, предварительно], описание.

- «Предварительно» — выбор подтверждают на ПЗ 8. Можно два варианта через «или». Обосновывать на ПЗ 5 не нужно.

- На связях между программами — технология или протокол: [JSON/HTTPS], [SQL], [S3 API], [SMTP]. На связях людей — нет.

- Приложения пользователей не ходят к базе напрямую — только через серверное приложение (исключение: Firebase-подобные платформы с правилами доступа).

## 5.4. Требования к качеству и контейнеры

### Какие контейнеры затрагивает требование и меняет ли оно диаграмму?

Смысл. Связь НФТ с архитектурой.

Как ответить. Для каждого НФТ: какие контейнеры участвуют; нужен ли новый контейнер (кэш, очередь); что относится к развёртыванию (копии, реплики). Ответ «не меняет» допустим. Если зависит от неизвестного числа — открытый вопрос.

Пример из проекта. НФТ 5 (лента при N пользователях): пока не меняет; если N большое — может понадобиться отдельный кэш. Копии сервера и реплика базы — развёртывание.

## 5.5. Сверка и проверка

- Люди и внешние системы те же, что на контексте.

- Каждая связь контекста отражена хотя бы одной связью.

- Каждый Use Case проходится по стрелкам от человека до хранилища.

- У каждого контейнера есть связь; приложения пользователей не ходят к базе напрямую.

- Нет устройств, серверов, копий, балансировщиков, модулей.

- У контейнеров название, тип с технологией, описание; у связей подписи и технологии.

- У диаграммы название, граница с подписью, легенда.

Проверка прохождением Use Case: соседняя команда по одной диаграмме описывает путь двух Use Case — кто начинает и через какое приложение, через какие контейнеры и в каком порядке идёт запрос, где сохраняются данные, участвует ли внешняя система.

# ПЗ 6. Диаграмма компонентов C4

Результат занятия: документ «Компоненты контейнера»: выбранный контейнер и его связи, компоненты, связи, требования к качеству и типовые изменения, диаграмма, «что не показано», сверка, проверка соседней командой. Читатель — разработчик, который пришёл вносить изменение.

Компонент — группа связанных функций за понятным интерфейсом. Выполняется в том же процессе, что и контейнер; отдельно не развёртывается.

## 6.1. Выбор контейнера

### Почему выбран этот контейнер? Какую пользу даст его диаграмма?

Смысл. Автор C4 советует строить диаграмму компонентов, только если она приносит пользу.

Как ответить. Объяснить через пользу: здесь выполняются правила, через него проходит больше всего Use Case, сюда будут вносить больше всего изменений.

Пример из проекта. Серверное приложение: все правила (НФТ 1–3, 6), все UC1–UC9, работа с почтовым сервисом, поставщика которого выберут на ПЗ 8.

### Какие связи у контейнера?

Смысл. Перенос всех входящих и исходящих связей с ПЗ 5.

Как ответить. Номера — как на ПЗ 5, с буквой «С». Новых связей не добавлять; если не хватает — дополнить и диаграмму контейнеров.

Пример из проекта. С4 сайт → сервер, С5 панель → сервер, С6 сервер → БД, С7 сервер → файлы, С8 сервер → почта.

## 6.2. Четыре вопроса поиска компонентов

### 1. Что принимает запросы, приходящие в контейнер?

Смысл. Компоненты-входы: по одному на каждый источник запросов или набор операций.

Как ответить. Пройти по входящим связям. Разные пользователи и права — разные входы. Запуск по расписанию внутри приложения — тоже вход.

Пример из проекта. «API сайта», «API панели модератора», «Повтор писем по расписанию».

### 2. Какие правила продукта выполняет контейнер и как они группируются?

Смысл. Компоненты правил.

Как ответить. Взять описание контейнера и шаги Use Case; сгруппировать правила по областям данных. Признак удачной группы — одна область без «и ещё…».

Пример из проекта. «Задачи» (рамки групп, статусы, адрес), «Отклики» (лимит, навык, выбор исполнителя), «Навыки», «Отзывы», «Письма».

### 3. Кто проверяет вход и права?

Смысл. Компонент безопасности.

Как ответить. Если есть учётные записи и роли — выделить отдельный компонент; к нему обращаются все входы. Права на конкретные данные проверяет компонент, который за эти данные отвечает.

Пример из проекта. «Вход и права»: регистрация, вход, роль модератора. «Автор задачи» и «выбранный исполнитель» проверяют «Задачи».

### 4. Какой компонент обращается к каждому хранилищу и внешней системе?

Смысл. Распределение исходящих связей.

Как ответить. У каждой исходящей связи — свой компонент. Связь с базой делится между компонентами по данным. Работа с внешней системой — в одном компоненте.

Пример из проекта. К базе — шесть компонентов, каждый к своим данным; к файлам — «Задачи» и «Навыки»; к почте — только «Письма».

## 6.3. Описание компонента

| Поле | Вопрос | Пример («Отклики») |
| --- | --- | --- |
| Название | За что отвечает? (не слой, не файл) | Отклики |
| Технология | Чем реализован внутри технологии контейнера? | Python, предварительно |
| Ответственность | Какие данные и правила за ним? | Отклики и выбор исполнителя; не пускает отклик без навыка и 11-й за сутки |
| Интерфейс | Что у него запрашивают и что ему передают? | Отправить отклик; отклики на задачу; выбрать исполнителя |
| Откуда взялся | Какая связь, Use Case, НФТ его требуют? | С6; UC5, UC6; НФТ 3 |

Ориентир: 4–10 компонентов. Если для компонента нечего написать в «откуда взялся» — он, скорее всего, лишний.

## 6.4. Связи

- Каждая связь из бланка 1 привязана к конкретному компоненту — ни одна стрелка не упирается в рамку.

- Входы передают запросы компонентам правил; к хранилищу обращаются компоненты, которые отвечают за данные.

- Подпись — что делает источник: «Запрашивает, подтверждён ли навык исполнителя в категории задачи».

- Технология: с другим контейнером — обязательна; с внешней системой и человеком — по желанию; между компонентами — не пишется («—»).

- Ответ на вызов отдельной стрелкой не рисуют; стрелки доставки приложения в браузер нет.

## 6.5. Требования к качеству и типовые изменения

### Какой компонент отвечает за требование и меняет ли оно разбиение?

Смысл. Проверка, что каждое правило выполняется в одном месте.

Как ответить. Перенести НФТ, затронувшие контейнер на ПЗ 5. Указать компонент; если отвечают несколько и делают одно и то же — правило размазано. Отдельно: что не видно на диаграмме (копии, способ защиты правила в базе).

Пример из проекта. НФТ 3 → «Отклики»: да, меняет — входы не записывают отклики сами, правило в одном компоненте.

### Сколько компонентов затронет типовое изменение?

Смысл. Сценарная проверка сопровождаемости (лекция 2).

Как ответить. Два изменения: одно — внешняя система или технология; другое — правило или новая функция. Для каждого — какие компоненты и сколько, вывод: менять ли разбиение.

Пример из проекта. Сменить почтовый сервис → только «Письма» (1). Изменить лимит откликов → только «Отклики» (1).

## 6.6. Диаграмма, сверка, проверка

- Граница — рамка «Серверное приложение [Контейнер: Python, Django, предварительно]».

- Компонент — название, [Компонент: технология, предварительно], описание.

- Снаружи — только элементы, напрямую связанные с компонентами (людей обычно нет).

- Под диаграммой — «что не показано»: классы, таблицы, фреймворк, люди, развёртывание, отвергнутые варианты разбиения.

Сверка (8 условий): связи из бланка 1 отражены; снаружи только связанные элементы; обязанности без повторов; каждый Use Case проходится; у каждого компонента есть связь; нет классов, таблиц, фреймворков; есть названия, типы, подписи, технологии; есть название, граница, легенда.

Проверка соседней командой: авторы вписывают один Use Case и одно типовое изменение. Читатели по диаграмме отвечают: с какого компонента начинается путь, через какие компоненты и стрелки он идёт, где сохраняются данные, участвует ли внешняя система; какие компоненты придётся менять и какие точно не затронуты.

# Лекция 3. Ограничения распределённых систем: ACID, CAP, BASE

Главная мысль: есть ограничения, которые никто не задаёт, — они следуют из устройства данных: одновременная работа многих пользователей, несколько копий данных, потеря связи между частями. Отменить их нельзя; можно выбрать, чем платить, — вместе с заказчиком.

## Л3.1. Транзакция и ACID

Транзакция — логически связанная группа операций со свойствами ACID, выполняемая как единое целое. Классический пример — перевод денег: списание и зачисление вместе или никак. Перенос записи: освободить старое время + занять новое.

| Буква | Свойство (как в заданиях контроля) | Пример нарушения |
| --- | --- | --- |
| A — атомарность | Неделимость: транзакция выполняется целиком либо не выполняется | Сервер упал при переносе: старое время освобождено, новое не занято |
| C — согласованность | Переход БД из одного согласованного состояния в другое | «Занято» = 3, а заявок 4: транзакция добавила заявку, но не увеличила счётчик |
| I — изолированность | Изолированность параллельных транзакций друг от друга | Отчёт: итог и сумма по постам не сошлись, потому что между подсчётами кто-то записался |
| D — долговечность | Сохранность результатов после подтверждения | После COMMIT и перезапуска сервера записи нет |

### Кто обеспечивает букву C?

Смысл. База сама не знает, что постов четыре или что исполнитель один.

Как ответить. Правила записывают ограничениями схемы — уникальность, внешний ключ, CHECK, NOT NULL — или кодом приложения. Незаписанное правило нечем проверить.

## Л3.2. Задача «последнее место» и уровни изоляции

Свободно 1 место из 4. Два клиента одновременно: оба считают «3 из 4», оба сохраняют заявку — 5 заявок. Это ошибка «сначала проверил, потом сделал» (TOCTOU — Time-of-Check to Time-of-Use): между проверкой и действием проходит чужой запрос. Каждая транзакция по отдельности корректна — правило нарушено из-за совпадения во времени.

| Уровень (стандарт SQL) | Что видит транзакция | Перебронь? |
| --- | --- | --- |
| Read Uncommitted | Чужие несохранённые изменения («грязное чтение») | — |
| Read Committed | Только сохранённое на момент запроса; по умолчанию в PostgreSQL | Да, 5 заявок |
| Repeatable Read | Один снимок базы на всю транзакцию | Да, 5 заявок |
| Serializable | Результат как при выполнении по очереди | Нет: вторая отклонена (ошибка 40001) |

Почему Repeatable Read не спасает: каждая транзакция смотрит на свой «снимок» и видит 3 из 4. Конфликт СУБД замечает, только когда обе меняют одну строку, а здесь каждая добавила свою новую строку. Вывод: каждое важное правило проверяют отдельно, а не надеются на «строгий» уровень.

| Рабочее решение | Как работает | Чем платим |
| --- | --- | --- |
| SELECT … FOR UPDATE | Блокирует строку интервала; вторая транзакция ждёт и видит «4 из 4» | Очередь; при встречных блокировках — deadlock (СУБД прервёт одну) |
| Счётчик с условием + CHECK | «Занято + 1, только если занято < постов»; CHECK (занято ≤ постов) | Очередь; счётчик менять при записи, переносе и отмене |
| Serializable | СУБД отклоняет одну из пересекающихся транзакций | Приложение обязано повторять отклонённые |

Правило «один пост — одна заявка на время» — ограничение уникальности на пару «пост, интервал». Правило данных — архитектурно значимое требование: от него зависит выбор хранилища.

## Л3.3. Чего ACID не обещает

- Гарантии ACID заканчиваются на границе одной базы.

- Письмо или SMS отправляет внешний сервис: отправку нельзя откатить. Решение сохраняют, а неотправленное отмечают и повторяют (цена — возможный дубль).

- Транзакция на две базы (2PC) платит доступностью: 99,9% × 99,9% ≈ 99,8% — около 43 минут простоя в месяц сверху.

## Л3.4. Теорема CAP

Зачем копии: одна база на одном сервере — её отказ останавливает всё; высокая доступность требует копий на нескольких узлах. Новый вопрос — что делать, если копии потеряли связь.

Сетевое разделение — узлы работают, но часть не может обмениваться сообщениями с другой частью. Это не отказ узла: обе стороны живы и получают запросы. Снаружи разделение и отказ не различить.

| Буква | Как в заданиях контроля | Точнее (Гилберт и Линч, 2002) |
| --- | --- | --- |
| C | Согласованность данных на всех узлах | Как будто копия одна: чтение после записи видит её результат |
| A | Готовность системы отвечать на запросы | Каждый работающий узел даёт ответ (не ошибку); время не ограничено |
| P | Устойчивость к сетевому разделению | Сеть может терять сколько угодно сообщений |

Формулировка: теорема о компромиссе между согласованностью и доступностью при сетевом разделении. Гипотеза — Э. Брюер, 2000; доказательство — Гилберт и Линч, 2002.

|  | CP: отказать | AP: принять |
| --- | --- | --- |
| Что делает узел | Запись принимает только «главный» узел; другой — «попробуйте позже» | Оба узла принимают; после восстановления связи — 5 заявок на 4 места |
| Что сохранили | Правило | Каждый получил ответ |
| Чем заплатили | Часть клиентов не записалась | Правило нарушено → компенсация (звонок, другое время, скидка) |

### Как рассуждать о CAP (пять шагов)?

- Признать неизбежность сетевого разделения.

- Определить, что критичнее для операции — C или A.

- Выбрать приоритетное свойство при разделении.

- Зафиксировать вытекающий компромисс (кто и чем платит).

- Отнести операцию к классу CP или AP.

### Чего CAP не говорит?

- «Из трёх выбери два» — неверно: разделение не выбирают, оно случится. «CA» для системы с копиями — проблемная цель. Пока разделения нет, можно иметь и C, и A.

- A в CAP — не «99,5% за месяц» из лекции 2: в CAP ответить должен каждый живой узел, зато без ограничения времени.

- C в CAP — не C в ACID: ACID — правила данных в транзакции; CAP — копии согласованы между собой.

- Выбор делают для операций, а не для всей системы (банкомат без связи выдаёт не больше лимита).

- Один сервер без копий — выбора по CAP нет; его падение — вопрос доступности из лекции 2.

Тайм-аут — момент выбора: узел не получает сигнал «разделение», он просто не дождался ответа. Отменить — потерять доступность; продолжить — рискнуть согласованностью. Короткий тайм-аут чаще «видит» разделение там, где сеть просто медленная.

PACELC (Абади): при разделении (P) — выбор A или C; иначе (E) — выбор между задержкой (L) и согласованностью (C), потому что синхронное копирование медленнее.

## Л3.5. BASE и согласованность в конечном счёте

| Буква | Значит |
| --- | --- |
| Basically Available | В основном доступна: отказ части не останавливает систему целиком |
| Soft state | Мягкое состояние: данные можно потерять и пересчитать (кэш, сводки) |
| Eventual consistency | Согласованность в конечном счёте: узлы приходят к одному состоянию спустя время |

- Окно несогласованности — время, пока изменение видят не все (пример — DNS). В требованиях его пишут числом: сколько секунд допустимо и что видит пользователь.

- «Чтение своих записей» — автор сразу видит своё изменение; «монотонное чтение» — увидев новое, старое уже не увидишь.

| Чем платят за BASE | Пример |
| --- | --- |
| Правила слияния | Объединение двух корзин; удалённые товары могут вернуться |
| Компенсации | Перебронь уже видна — позвонить, извиниться, предложить другое время |
| Идемпотентность | «Отметить заявку №125 подтверждённой» можно повторять; «увеличить счётчик на 1» — нет |
| Честный интерфейс | Неподтверждённое показано как «предварительно» |

## Л3.6. ACID и BASE в одной системе

### Какая гарантия нужна операции?

- Есть правило «не больше…», «только один…», нарушение видно или стоит денег? → по умолчанию строгая согласованность.

- Нарушение можно дёшево исправить потом и заказчик согласен? → «в конечном счёте» с компенсацией.

- У данных есть копии на узлах или устройствах? → решать по CAP для этой операции.

- Сколько пользователь может видеть устаревшие данные? → записать окно числом.

- Что важнее при сбое — отказать или принять с риском? → решает заказчик.

Пример из проекта. Строго: отклик в пределах лимита 10 в сутки, выбор одного исполнителя, решение модератора. В конечном счёте: счётчик просмотров задачи, статистика.

### Что спросить у хранилища (к ПЗ 8)?

- Есть ли транзакции на несколько записей и таблиц?

- Какой уровень изоляции по умолчанию, есть ли Serializable?

- Можно ли записать правила в схеме: уникальность, внешние ключи, CHECK?

- Есть ли копии; синхронно или асинхронно; можно ли прочитать отстающую копию?

- Что при потере связи между узлами: отказ или приём с риском?

Типичные ошибки: «у нас реляционная база — значит, всё согласовано»; «мы выбрали CA» при копиях данных; «наша система — AP» без разбора операций; «NoSQL ради масштабируемости» при ста пользователях; «в конечном счёте» без числа; правила данных не записаны («и так понятно»).

Задание к практике: выписать 3–5 правил данных проекта; для каждого — какие сущности касаются (для ПЗ 7), какая операция может нарушить, что нужно от хранилища: строгая согласованность или «в конечном счёте» и с каким окном.

# Как практики связаны между собой

| От | К | Что переносится |
| --- | --- | --- |
| ПЗ 1: тема | ПЗ 2: видение | Что делаем, для кого, когда конец |
| ПЗ 2: участники, цели, границы | ПЗ 3: акторы, Use Case | Участники → акторы; цели и ценности → Use Case; границы → сверка |
| ПЗ 3: акторы, Use Case | ПЗ 4: контекст | Акторы → люди и внешние системы; Use Case → подписи связей |
| ПЗ 4: окружение | ПЗ 5: контейнеры | Люди и внешние системы те же; связи К… → связи контейнеров |
| ПЗ 5: контейнер | ПЗ 6: компоненты | Связи С… → связи компонентов; описание → ответственность компонентов |
| Лекция 2: атрибуты качества | ПЗ 3: НФТ | Проверяемые требования, сценарий из 6 частей |
| ПЗ 3: НФТ | ПЗ 5–6 | Требование → контейнер → компонент, который за него отвечает |
| Лекция 2: тактики | ПЗ 6: типовые изменения | Сценарная оценка сопровождаемости |
| Лекция 3: правила данных | ПЗ 7–9 | Сущности, способ защиты правил, выбор хранилища |

Если на каком-то шаге не сходится — исправляют и предыдущий документ: диаграммы и перечни одной системы не должны противоречить друг другу.